吉林省卫生健康信息
周工作简报
省卫生健康信息中心 （第1期） 2019年11月18日-24日
11月18日，省平台建设项目组完成省人民医院数据分析、网络测试、星果一体机上架。
同日，“学习强国”转发吉林卫视《新闻早报》报道：吉林省191家二、三级公立医院857家乡镇卫生院，全部完成电子居民健康卡应用环境改造，率先跨入“扫码就医”新时代。
11月19日，中心召开省平台建设项目工作推进会，部署下一阶段重点工作。同时，确定每周编辑卫生健康信息周工作简报，并将原电子居民健康卡周工作简报合并其中。
[bookmark: _GoBack]同日，长春日报“掌上长春”微信公众平台发布《赞！挂号、缴费......就医不再排长队，动动手指就搞定》一文，对我省多家三级医院“互联网+医院”患者就医新变化作出报道。
同日，省平台建设项目组完成委综合监督处监管指标确认及使用培训。
11月20日，省平台建设项目组完成健康卡监管指标确认及使用培训。
11月21日，中心组织承建公司、监理公司开展省平台建设项目阶段评估报告讨论会，就监理公司出具的监理阶段报告进行讨论。
截至11月24日，全省电子居民健康卡共2673836人用卡，11838747人次用卡。
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