吉林省卫生健康信息
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省卫生健康信息中心 （第2期） 2019年11月25日-12月1日
11月25日，省平台建设项目组完成省人民医院数据分析工作，与国家平台标准进行比对，为接口调试做准备。
11月26日，省卫生健康委副主任高占东一行到省卫生健康信息中心，对医疗行业信息系统建设和网络安全工作情况进行调研。
同日，省卫生健康委举办电子居民健康卡读卡扫码设备安装使用培训班。
同日，省平台建设项目组完成省妇幼保健院数据导出工作，完成省前卫医院DMP数据导出工作，到吉林祥云数据中心机房完成与国家平台对接网络及接口联调。
[bookmark: _GoBack]11月27日-28日，中心组织承建公司、监理公司开展软件功能复核工作，将省平台项目标准与国家平台标准进行比对。
11月28日，省平台建设项目组完成省人民医院、省妇幼保健院联通测试。
截至12月1日，全省电子居民健康卡共2775752人用卡，12411816人次用卡。
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