吉林省卫生健康信息

周工作简报

省卫生健康信息中心（第3期）2019年12月2日-12月8日

12月2日，中心召开周工作例会，重点布置了互联网医院监管平台合同签署和全民健康数据中心安全工作。

同日，省平台建设项目组完成委人口监测与家庭发展处监管指标确认及使用培训，完成省人民医院数据分析收尾工作，完成与国家平台接口联调。

12月5日，省平台建设项目组完成省前卫医院和省肿瘤医院星果一体机进场。

12月6日，中心向委医政医管处上报《关于发布2019年度全省电子病历系统功能应用水平分级评价结果（3-4级）的通知》的请示。

同日，省平台建设项目组启动省肿瘤医院数据分析工作

同日，完成省人民医院至吉林祥云的网络联调。

截至12月8日，全省电子居民健康卡共2880655人用卡， 12969097人次用卡。

报：委领导、各相关单位、委（局）相关处室、驻委纪检监察组

签发:赵颖春    审核:王秋艳  王沫迪     编辑: 陈白 范立莉