吉林省卫生健康信息

周工作简报

省卫生健康信息中心（第4期）2019年12月9日-12月15日

9日-13日，中心健康扶贫暗访组赴长白县、抚松县开展工作。

11日，省平台建设项目组完成省平台共133个相关数据接口标准并装订成册。

同日，省平台建设项目组完成省人民医院星果一体机网络联通测试及程序调试。

12日，省平台建设项目组结合功能复核结果，整理项目功能变更记录；同时，到吉林祥云数据中心机房进行省人民医院数据上传至省平台的调试工作。

12日-13日，天津市卫生计生统计信息中心主任陈东旭一行13人赴我省围绕电子居民健康卡管理平台建设、发行方式、具体应用等进行考察。

13日，省平台建设项目组完成省肿瘤医院LIS、PACS数据分析工作。

同日，省平台建设项目组校验省人民医院上传省平台的数据。

同日，中心与吉大一院、中日联谊医院相关负责同志到国家卫生健康委医院管理研究所汇报电子病历分级评价工作。

截至12月15日，全省电子居民健康卡共2984671人用卡，13516596人次用卡。

报：委领导、各相关单位、委（局）相关处室、驻委纪检监察组

签发:赵颖春    审核:王秋艳  王沫迪     编辑: 陈白 范立莉