吉林省卫生健康信息

周工作简报

省卫生健康信息中心 （第5期） 2019年12月16日-22日

16日，中心组织易申公司和嘉诚公司召开机房迁移论证会，就机房搬迁事宜进行充分论证。

同日，省平台建设项目组完成省一汽总院数据上传工作。

20日，腾讯公司向委主管领导、委规划信息处、委医政医管处、委疾控处及卫生健康信息中心汇报我省电子居民健康卡线上应用情况。

同日，省平台建设项目组完成省中医药科学院第一临床医院网络联通调试。至此，省人民医院、省前卫医院、省一汽总院、省职业病防治院、省脑科医院、省结核病医院、省肿瘤医院、省妇幼保健院9家省属医院全部实现网络联通。

截至12月22日，全省电子居民健康卡共3073913人用卡，14007651人次用卡。

报：委领导、各相关单位、委（局）相关处室、驻委纪检监察组

签发:赵颖春    审核:王秋艳  王沫迪     编辑: 陈白 范立莉