吉林省卫生健康信息

周工作简报

省卫生健康信息中心 （第6期） 2019年12月23日-29日

23日，省平台建设项目组完成省脑科医院前置机网络调试和程序初始化，已开始数据采集和上传工作。

24日，省平台建设项目组完成省结核病医院省平台前置机网络调试和程序初始化，已开始数据采集和上传工作。

26日，省卫生健康委医政医管处印发《关于公布2019年度全省电子病历系统功能应用水平分级评价结果（3-4级）的通知》，公布了2019年度吉林省电子病历分级评价3、4级水平医院名单。

同日，完成省互联网医疗服务监管平台部署实施工作。委医政医管处副处长霍烽调研系统建设情况，并提出相关工作要求和意见。

同日，省平台建设项目组完成省职业病防治院前置机网络调试和程序初始化，已经开始数据采集和上传工作。

27日，省平台建设项目组完成省中医药科学院前置机网络调试和程序初始化，已经开始数据采集和上传工作。

截至12月29日，已有省医院、省脑科医院、省结核病医院、省职业病防治院、省中医药科学院5家医院完成了省平台前置程序初始化，已经开始数据采集和上传工作。

截至12月29日，全省电子居民健康卡共3159245人用卡，14487130人次用卡。

报：委领导、各相关单位、委（局）相关处室、驻委纪检监察组

签发:赵颖春    审核:王秋艳  王沫迪     编辑: 陈白 范立莉