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3月31日，省妇幼保健院实现与省平台数据联通，并上传部分电子病历类存量数据。

4月1日，省互联网医院试点单位技术准备工作调度会在省全民健康数据中心指挥调度大厅召开。会上，吉大一院、吉大二院、吉大中日联谊医院、长春中医药大学附属医院、北华大学附属医院分别汇报了互联网医院筹建情况。与会专家就互联网医院前置技术审查材料和互联网医院信息技术部分申报指南提出了修改意见和建议。

同日，省前卫医院实现与省平台网络联通，省前卫医院DMP数据还原已完成。

4月2日，中心组织联通公司和国家信息安全中心专家召开互联网医院数据传输和数据加密交流会。会上，围绕5G数据传输方式及数据安全加密技术与会专家进行交流探讨。
同日, 中心致函黑龙江省卫生健康教育宣传与信息中心、黑龙江省医院、中国医大一院，邀请互联网医院建设专家于4月8-10日来我省指导工作。

4月3日，中心组织召开省全民健康信息平台与吉大各医院数据传输工作调度会，针对吉大一院、吉大二院、吉大三院、吉大口腔医院现状进行了分析和讨论，明确了4家医院与省平台数据对接方式。

同日，中心召开相关人员会议，研究全民健康信息服务平台迁移吉林祥云有关工作，起草了《关于全民健康信息服务平台迁移至吉林祥云平台的申请函》。

1月20日-4月3日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有152家医院1617名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至4月3日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计2783469人次，其中“医生在线”问诊服务累计55467人次。
	
截至4月3日，全省电子居民健康卡共7615491人用卡，18778203人次用卡。

截至4月3日，全省8家省直医院实现与省平台网络联通，其中6家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台。

	序号
	医疗机构
	网络联通
	数据上传

	1
	省人民医院
	已联通
	实现

	2
	[bookmark: _GoBack]省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现

	3
	省妇幼保健院
	已联通
	实现

	4
	省脑科医院
	已联通
	实现

	5
	省结核病医院
	已联通
	实现

	6
	省职业病防治院
	已联通
	实现

	7
	省肿瘤医院
	已联通
	待上传

	8
	省前卫医院
	已联通
	待上传
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