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4月5日，省全民健康信息服务平台发布《“携手抗击疫情，守护人民健康”全省最受群众欢迎的线上义诊“好医生”“好医院”总光荣榜》。长春市宽城区医院宋颖医生、延边大学附属医院太善姬医生分别位居“好医生”总排行榜冠军和亚军，总接诊量分别为3744人次、2596人次；长春市宽城区医院位居“好医院”总排行榜榜首。

4月6日，中国卫生信息管理杂志订阅号发布《【吉林省卫生健康信息中心】省全民健康信息平台与吉大各医院数据传输工作调度会召开》一文。

4月7日-8日，省平台项目组召开业务系统对接工作协调会。分别与疾控处、妇幼处就免疫规划信息系统、出生医学证明管理系统及妇幼保健系统与省平台对接相关事宜进行协商确认。

4月9日，中心邀请互联网医院信息技术审查专家组到吉大一院、吉大二院、吉大中日联谊医院、长春中医药大学附属医院等4家医院进行现场审查。经审查，吉大一院和吉大中日联谊医院完全具备举办互联网医院的信息技术条件。

同日，完成省全民健康数据中心远程医疗专线接入调试工作，为省妇幼保健院出生医学证明系统实现向国家在线报送数据做好网络准备。

同日，吉大中日联谊医院接入全民健康数据中心互联网医院监管平台。

同日，吉大中日联谊医院实现与省平台数据联通，并上传部分电子病历类存量数据；吉林大学口腔医院完成星果一体机上架安装，实现与省平台网络联通。

4月10日，省平台项目组召开项目进度汇报会。听取承建单位近期项目进展情况汇报，分析解决当前存在的问题，明确每周五召开项目周例会工作要求，部署各单位下周工作任务，加快推进省平台项目建设。

同日,中心召开健康扶贫巩固提升阶段培训会。会议传达学习了省卫生健康委副主任高占东在全省健康扶贫巩固提升阶段培训会议上的讲话，部署了中心健康扶贫“三联动”行动巩固提升阶段工作，对4-6月份健康扶贫结对包保工作进行培训。
1月20日-4月10日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有152家医院1617名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至4月10日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计3726006人次，其中“医生在线”问诊服务累计57675人次。
	
截至4月10日，全省电子居民健康卡共7836819人用卡，19303812人次用卡。

截至4月10日，全省已有10家中省直医院实现与省平台网络联通，其中9家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台。
	序号
	医疗机构
	网络联通
	数据上传

	1
	省人民医院
	已联通
	实现

	2
	[bookmark: _GoBack]省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现

	3
	省妇幼保健院
	已联通
	实现

	4
	省脑科医院
	已联通
	实现

	5
	省结核病医院
	已联通
	实现

	6
	省职业病防治院
	已联通
	实现

	7
	省肿瘤医院
	已联通
	实现

	8
	省前卫医院
	已联通
	实现

	9
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	实现

	10
	吉林大学口腔医院
	已联通
	待上传
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