吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年4月11日-4月17日    2020年第10期 总第17期

4月13日，中心聘请三名吉林省公安厅专家库成员组成评审小组，组织召开省互联网医疗服务监管平台等保定级专家评审会。中心汇报了平台系统描述、业务信息安全、系统服务安全等情况。根据专家意见，该系统安全保护级别定级为三级。

同日，出生医学证明系统实现与省平台网络联通。

同日，中心印发《关于吉林省全民健康信息服务平台迁移至“吉林祥云”的请示》，提请省卫健委协调与省政数局相关对接事宜。

4月14日，省平台项目组与继续医学教育系统承建商沟通讨论，确定数据上传方式。

4月15日,在全民国家安全教育日当天，省卫生健康信息中心组织学习了《中华人民共和国国家安全法》《密码法》，并就相关密码技术应用进行交流。

同日，吉大二院通过了中心组织的互联网医院执业登记信息技术部分现场审查。吉大二院将依托互联网医院平台，拓展线上服务范围，实现线上问诊、线上开立处方、药品配送、慢病随访、检查预约等便民惠民服务。

同日，吉大口腔医院实现与省平台数据联通，并上传部分电子病历类存量数据。

同日，中心对照省平台项目招标文件及合同，按照已完成、推进中和未完成分类对项目进展情况进行了全面梳理。

4月16日，省一汽总医院完成星果一体机上架安装，实现与省平台网络联通。

同日，完成职业健康处、人口监测与家庭发展处业务数据上传至省政务信息资源共享交换平台。

4月17日，省平台项目组召开项目进度周例会。规划信息处、信息中心、承建单位三方共同对项目进度进行了全面梳理，研究市州级平台建设、数据对接等工作，讨论解决当前存在的问题，明确下周工作计划及各方任务。

同日,省平台项目组召开基层处业务系统对接讨论会，针对当前网络联通、数据采集、惠民平台、监管平台及协同功能等存在问题进行分析和讨论。

1月20日-4月17日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有152家医院1617名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至4月17日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计4728497人次，其中“医生在线”问诊服务累计59430人次。

截至4月17日，全省电子居民健康卡共8034011人用卡，19768913人次用卡。

截至4月17日，全省已有11家中省直医院、2个卫生健康业务系统实现与省平台网络联通，其中10家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |
| 1 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 |
| 2 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 |
| 3 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 |
| 4 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 |
| 5 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 |
| 6 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 |
| 7 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 |
| 8 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 |
| 9 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 |
| 10 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 |
| 11 | 省一汽总医院 | 已联通 | 待实现 |
| 业务系统 |  |  |  |
| 1 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 待实现 |
| 2 | 居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 待实现 |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月