吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年5月4日-5月9日    2020年第13期 总第20期

5月4日，省卫生健康委党组成员、副主任高占东得知设备及各业务系统成功迁入省全民健康数据中心机房并顺利启动运行，十分欣喜，向五一节日期间仍坚守在工作岗位上的同志们表示亲切的问候。

5月6日，省公安厅为省互联网医疗服务监管平台颁发信息系统安全等级保护第3级备案证明。

同日，省互联网医疗服务监管平台迁移至省全民健康数据中心机房，完成设备上电和系统测试。

同日，委办公室、信息中心电子政务科与省深改办技术人员现场勘查了委机关16楼机房和委保密室物理环境，研究确定吉林省深化改革综合管理平台接入终端区域位置。

5月9日，省平台项目组召开项目进度周例会。规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对项目进展情况进行讨论，研究解决当前协同平台、监管平台及系统对接存在的问题，明确下周工作任务。

同日，中心调度吉大一院二部与省平台数据上传和接口改造工作。

1月20日-5月8日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有154家医院1675名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至5月8日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计6637621人次，其中“医生在线”问诊服务累计66780人次。

截至5月8日，全省电子居民健康卡共8632583人用卡，21209712人次用卡。

截至5月9日，全省已有11家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |
| 1 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 |
| 2 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 |
| 3 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 |
| 4 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 |
| 5 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 |
| 6 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 |
| 7 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 |
| 8 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 |
| 9 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 |
| 10 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 |
| 11 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 |
| 业务系统 |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 拷贝实现 |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 待实现 |
| 3 | 居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 待实现 |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月