吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年5月31日-6月5日    2020年第17期 总第24期

6月1日，《网络安全法》施行三周年之际，中心组织全体干部职工集中收看省委网信办在线上举办的“网络安全法施行三周年暨网络安全法前沿法律问题研讨会”、学习《网络安全审查办法》。

同日，委行政审批办公室组织包括中心参加的专家组，现场审核吉大中日联谊医院、吉大二院互联网医院建设情况。

6月2日，第二季度健康扶贫督战工作会议召开，中心对口包保的长白县、抚松县各工作组组长及具体负责人总结交流了5月份健康扶贫督战核查工作开展情况、存在的问题、对上一次督导暗访中发现的问题复查回访情况以及下一步工作计划。

同日，中心完成省全民健康数据中心安全威胁感知系统、网络审计系统、网络安全管理分析系统部署及调试工作。

6月3日，中心积极组织全省二级及以上医院参加由国家卫生健康委医院管理研究所举办的线上智慧医院建设工作推进会。

同日，中医局审批办组织包括中心参加的专家组，现场审核长春中医药大学附属医院互联网医院建设情况。

6月4日，发热门诊直报系统升级新增5项功能。分别是患者核酸检测结果批量编辑功能、发热门诊外籍患者就诊选项功能、以接口方式报送吉大一院发热门诊患者就诊数据功能、优化医院地址录入功能、优化患者家庭地址选项功能。

6月5日，省平台项目组召开周例会。规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对项目进展情况进行讨论，研究解决当前吉大一院、吉大二院、协同平台、监管平台及业务系统数据对接存在的问题。

1月20日-6月5日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至6月5日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计7868212人次，其中“医生在线”问诊服务累计75161人次。

截至6月5日，全省电子居民健康卡共9465780人用卡，23363493人次用卡。

截至6月5日，省互联网医疗服务监管平台接受吉大一院互联网医院预约挂号数据共33563人次。

截至6月5日，全省已有11家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 3 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 4 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 5 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 10 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 待实现 |  |
| 3 | 居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 待实现 |  |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月