吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年7月18日-7月24日    2020年第24期 总第31期

7月20日，中心完成省卫生健康委科教处“关于召开2020年全国卫生健康科教工作会暨加强生物安全科研管理工作电视电话会议”系统联调技术保障工作。

同日，中心完成省卫生健康委政务信息资源共享项目产品卫生安全评价报告收集、梳理及ftp文件上传工作。

同日，中心分别向省卫生健康委医政医管处、省中医药管理局提供全省医院、中医院相关统计指标数据。

7月21日，中心召开专业技术十级竞聘会议。

同日，中心完成吉林省远程医疗会诊平台视频会议系统接入调试工作。

7月22日，中心参加省卫生健康委召开的2020年全省卫生健康行业网络安全工作培训会议。

同日，中心完成省卫生健康委疾控处“关于召开中央抗疫国债疾控类项目工作动员部署视频会”系统联调技术保障工作。

7月23日，中心组织召开省平台项目工作会，落实第十四次项目推进会议精神，对项目日常管理提出具体要求。

同日，省平台项目组召开周例会，东软公司汇报项目进展情况及下周工作计划。信息中心、承建单位、监理单位共同对数据对接及网络联通有关问题研究讨论。

同日，中心完成与科大讯飞智能导诊基础数据交付工作。

7月24日，中心向国家卫生健康委提交《国家人口基础信息库_身份核查数据服务接口申请表》和《国家人口基础信息库_基准信息查询数据服务接口申请表》，完成对接国家人口基础信息库前期准备工作。

同日，中心完成吉林省医院质量管理与绩效评价平台疾病编码2.0和手术编码3.0编码库更新前期准备工作。

同日，中心完成电子居民健康卡应用管理系统源代码审计检测工作，下一步将开展整改、复评等工作。

同日，中心完成省卫生健康委医政医管处“医疗机构、医师、护士电子证照工作视频会议”系统联调技术保障工作。

同日，中心完成省卫生健康委电子协同办公平台“资产管理”“督查督办”功能流程调整及权限管理维护工作。

同日，中心向省卫生健康委科教处提供全省执业医师相关统计指标数据。

1月20日-7月24日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至7月24日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8635200人次，其中“医生在线”问诊服务累计85119人次。

截至7月24日，全省电子居民健康卡共11369002人用卡，29055909人次用卡。

截至7月24日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据351372人次、在线问诊服务数据1027人次。

|  | 医疗机构 | 吉大一院 | 吉大二院 | 吉大中日联谊医院 | 长春中医药大学附属医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据项 | 获取监管平台医师唯一标识（次） | 70 | 0 | 143 | 414 |
|  | 网上预约挂号（人次） | 351106 | 0 | 197 | 69 |
|  | 在线问诊服务（人次） | 537 | 0 | 61 | 429 |
|  | 在线医技预约（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医生评价信息（人次） | 0 | 0 | 0 | 390 |
|  | 网络诊疗服务（人次） | 0 | 0 | 0 | 76 |
|  | 电子处方（人次） | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 电子处方药品明细（个） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 线上诊疗服务图片（张） | 0 | 0 | 28 | 35 |

截至7月24日，全省14家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 待实现 |  |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月