吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年7月25日-7月31日    2020年第25期 总第32期

7月27日，中心完成国家卫生健康委办公厅组织召开的“2020年全国卫生健康财务工作电视电话调度会”系统联调技术保障工作。

7月28日，中心完成《2019年度吉林省卫生健康统计资料摘要》编印工作。

7月29日，省平台项目组召开项目进度推进会。东软公司汇报项目进展情况，规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对数据上传、接口改造及第三方评鉴等需协调解决事项进行研究讨论。

同日，省平台采集完成2478.8万条电子居民健康卡省级管理平台存量数据。

7月27日-29日，中心向省中医药管理局提供基层医疗卫生机构、中医类医疗机构相关统计指标数据。

7月30日，中心邀请国防教育研究专家刘海洋以《中美能发生战争吗》为题作专题辅导，强化广大干部职工全民国防观念和爱军拥军意识。

7月27日-30日，中心完成吉林省医院质量管理与绩效评价平台、吉林省全民健康信息服务平台源代码安全审计工作，完成电子居民健康卡应用管理系统源代码安全审计、整改及复测工作。

7月31日，为迎接“八一”建军节，中心组织党员干部及退役军人代表赴吉林省图书馆参观“寻访老兵足迹 讲好英雄故事 传承红色精神”主题文艺作品展。

同日，中心完成国家卫生健康委扶贫办组织召开的“支援西藏和四省藏区工作视频会议”系统联调技术保障工作。

1月20日-7月31日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至7月31日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8693560人次，其中“医生在线”问诊服务累计85901人次。

截至7月31日，全省电子居民健康卡共11649167人用卡，29916448人次用卡。

截至7月31日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据397260人次、在线问诊服务数据1221人次。

|  | 医疗机构 | 吉大一院 | 吉大二院 | 吉大中日联谊医院 | 长春中医药大学附属医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据项 | 获取监管平台医师唯一标识（次） | 72 | 0 | 202 | 436 |
|  | 网上预约挂号（人次） | 396940 | 0 | 251 | 69 |
|  | 在线问诊服务（人次） | 551 | 0 | 85 | 585 |
|  | 在线医技预约（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医生评价信息（人次） | 0 | 0 | 0 | 568 |
|  | 网络诊疗服务（人次） | 0 | 0 | 0 | 106 |
|  | 电子处方（人次） | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 电子处方药品明细（个） | 0 | 0 | 0 | 83 |
|  | 线上诊疗服务图片（张） | 0 | 0 | 42 | 35 |

截至7月31日，全省14家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 |  |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月