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7月27日，中心完成国家卫生健康委办公厅组织召开的“2020年全国卫生健康财务工作电视电话调度会”系统联调技术保障工作。

7月28日，中心完成《2019年度吉林省卫生健康统计资料摘要》编印工作。

7月29日，省平台项目组召开项目进度推进会。东软公司汇报项目进展情况，规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对数据上传、接口改造及第三方评鉴等需协调解决事项进行研究讨论。

同日，省平台采集完成2478.8万条电子居民健康卡省级管理平台存量数据。

7月27日-29日，中心向省中医药管理局提供基层医疗卫生机构、中医类医疗机构相关统计指标数据。

7月30日，中心邀请国防教育研究专家刘海洋以《中美能发生战争吗》为题作专题辅导，强化广大干部职工全民国防观念和爱军拥军意识。

7月27日-30日，中心完成吉林省医院质量管理与绩效评价平台、吉林省全民健康信息服务平台源代码安全审计工作，完成电子居民健康卡应用管理系统源代码安全审计、整改及复测工作。

7月31日，为迎接“八一”建军节，中心组织党员干部及退役军人代表赴吉林省图书馆参观“寻访老兵足迹 讲好英雄故事 传承红色精神”主题文艺作品展。

同日，中心完成国家卫生健康委扶贫办组织召开的“支援西藏和四省藏区工作视频会议”系统联调技术保障工作。
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1月20日-7月31日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至7月31日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8693560人次，其中“医生在线”问诊服务累计85901人次。

截至7月31日，全省电子居民健康卡共11649167人用卡，29916448人次用卡。


截至7月31日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据397260人次、在线问诊服务数据1221人次。
	
	医疗机构
	吉大一院
	吉大二院
	吉大中日联谊医院
	长春中医药大学附属医院

	数据项
	获取监管平台医师唯一标识（次）
	72
	0
	202
	436

	
	网上预约挂号（人次）
	396940
	0
	251
	69

	
	在线问诊服务（人次）
	551
	0
	85
	585

	
	在线医技预约（人次）
	0
	0
	0
	0

	
	医生评价信息（人次）
	0
	0
	0
	568

	
	网络诊疗服务（人次）
	0
	0
	0
	106

	
	电子处方（人次）
	0
	0
	0
	3

	
	电子处方药品明细（个）
	0
	0
	0
	83

	
	线上诊疗服务图片（张）
	0
	0
	42
	35



截至7月31日，全省14家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

	序号
	 名称
	网络联通
	数据上传
	数据分析

	医疗机构

	1
	吉林大学第一医院
	已联通
	待实现
	待完成

	2
	吉林大学第一医院（二部）
	已联通
	待实现
	待完成

	3
	吉林大学第二医院
	已联通
	待实现
	待完成

	4
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	实现
	待完成

	5
	吉林大学口腔医院
	已联通
	实现
	完成

	6
	省人民医院
	已联通
	实现
	完成

	7
	省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现
	完成

	8
	省妇幼保健院
	已联通
	实现
	完成

	9
	省脑科医院
	已联通
	实现
	完成

	10
	省结核病医院
	已联通
	实现
	完成

	11
	省职业病防治院
	已联通
	实现
	完成

	12
	省肿瘤医院
	已联通
	实现
	待完成

	13
	省前卫医院
	已联通
	实现
	完成

	14
	省一汽总医院
	已联通
	实现
	完成

	业务系统

	1
	人口宏观管理与决策信息系统
	已联通
	拷贝实现
	

	2
	出生医学证明管理系统
	已联通
	拷贝实现
	

	3
	电子居民健康卡省级管理平台
	已联通
	实现
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