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8月3日，按照省委网络安全和信息化委员会办公室《关于推荐走好网上群众路线典型案例的通知》要求，中心对“吉林省全民健康信息服务平台”在惠民服务功能及疫情防控期间所发挥作用等方面进行情况汇总并给予推荐。

同日，中心向委规划信息处报送7月份电子居民健康卡及接入省互联网医疗服务监管平台工作完成情况。

同日，中心完成国家卫生健康委医政医管局组织召开的“应对秋冬新冠肺炎疫情医疗救治相关工作视频培训会”系统联调技术保障工作。

8月5日，中心向委规划信息处提交《吉林省卫生健康统计工作情况报告》。


8月6日，省卫生健康委副主任秦海涛带领规划信息处相关负责同志到中心调研指导工作。实地察看吉林省全民健康数据中心，中心副主任赵颖春详细介绍数据中心基本情况；调研组召开座谈会，中心主任张启军做全面工作汇报，规划信息处提出工作指导意见和建议，秦海涛副主任对今后工作提出要求。

同日，中心组织召开省平台项目周例会。信息中心、承建单位、监理单位共同梳理急需协调解决问题，研究讨论如何有效推进项目进度，强调责任落实，细化管理工作。

同日，中心向省中医药管理局提供中医药发展相关统计指标数据。

8月7日，中心向委规划信息处提供全省医疗卫生机构相关统计指标数据。

8月1日-8日，中心组织专家对申报电子病历系统应用水平分级评价四级的6家医院、三级的9家医院开展了现场核验工作。

1月20日-8月7日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至8月7日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8713289人次，其中“医生在线”问诊服务累计86765人次。
[bookmark: _GoBack]
截至8月7日，全省电子居民健康卡共11924296人用卡，30722090人次用卡。

截至8月7日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据447437人次、在线问诊服务数据1403人次。
	
	医疗机构
	吉大一院
	吉大二院
	吉大中日联谊医院
	长春中医药大学附属医院

	数据项
	获取监管平台医师唯一标识（次）
	73
	0
	276
	443

	
	网上预约挂号（人次）
	447028
	0
	340
	69

	
	在线问诊服务（人次）
	557
	0
	109
	737

	
	在线医技预约（人次）
	0
	0
	0
	0

	
	医生评价信息（人次）
	0
	0
	0
	666

	
	网络诊疗服务（人次）
	0
	0
	0
	142

	
	电子处方（人次）
	0
	0
	0
	4

	
	电子处方药品明细（个）
	0
	0
	0
	139

	
	线上诊疗服务图片（张）
	0
	0
	55
	35




截至8月7日，全省14家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

	序号
	 名称
	网络联通
	数据上传
	数据分析

	医疗机构

	1
	吉林大学第一医院
	已联通
	待实现
	待完成

	2
	吉林大学第一医院（二部）
	已联通
	待实现
	待完成

	3
	吉林大学第二医院
	已联通
	待实现
	待完成

	4
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	实现
	待完成

	5
	吉林大学口腔医院
	已联通
	实现
	完成

	6
	省人民医院
	已联通
	实现
	完成

	7
	省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现
	完成

	8
	省妇幼保健院
	已联通
	实现
	完成

	9
	省脑科医院
	已联通
	实现
	完成

	10
	省结核病医院
	已联通
	实现
	完成

	11
	省职业病防治院
	已联通
	实现
	完成

	12
	省肿瘤医院
	已联通
	实现
	待完成

	13
	省前卫医院
	已联通
	实现
	完成

	14
	省一汽总医院
	已联通
	实现
	完成

	业务系统

	1
	人口宏观管理与决策信息系统
	已联通
	拷贝实现
	

	2
	出生医学证明管理系统
	已联通
	拷贝实现
	

	3
	电子居民健康卡省级管理平台
	已联通
	实现
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