吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年8月15日-8月23日    2020年第28期 总第35期

8月17日，中心参加2020年吉林省纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风省级部门联席会议。

8月18日，中心完成委内政务资源共享项目死亡医学信息历史数据收集工作。

同日，中心上报委机关《关于申请省级全民健康信息平台委机关电子政务外网布线经费的请示》。

同日，完成人口宏观管理与决策信息系统与省全民健康信息平台数据接口调试及增量数据上传工作。

同日，中心完成委机关六楼会议室视频会议系统硬件设备、网线等规划整理。

同日，中心向委人事处、疾控处，吉林大学公共卫生学院提供全省各类别医疗卫生机构相关统计指标数据。

8月20日，中心召开支委扩大会议，研究落实秦海涛副主任到中心调研时提出的工作要求。会议强调：一是采取有效措施，认认真真做好统计和数据管理工作；二是集中精力全力做好省平台收尾阶段各项工作。会议还审议通过内设机构负责人竞聘方案、195招采方案等其他事项。

同日，中心参加省卫生健康委组织召开的涉Y网络安全专项检查迎检工作部署会，组织相关信息系统开展材料准备及报送工作。

同日，中心参加委法规处组织的关于《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》全省视频培训会议。

同日，白城微医互联网医院接入省互联网医疗服务监管平台测试环境。

8月21日，按照国家卫生健康委“健康知识普及行动——2020年新时代健康科普作品征集大赛”要求，省卫生健康委开展2020年吉林省健康科普大赛。中心完成省全民健康信息服务平台在抗击疫情期间发挥作用及拍摄并发表的抗疫短视频等材料申报工作。

同日，中心完成AI智能导诊功能与省全民健康信息服务平台对接工作，为群众提供更加高效便捷的线上诊疗服务。

同日，中心协助委医政医管处做好“全国新冠病毒肺炎医疗救治工作视频培训会”系统调试技术保障工作。

同日，中心向委人事处提供全省专业公共卫生机构等相关统计指标数据。

8月21日-23日，2020中华医院信息网络大会（CHINC）在南京市召开。吉林省“医生在线”义诊系统被评为“全国医疗信息化防疫抗疫优秀案例评选”一等奖，中心代表赴大会开幕式受颁奖项。

8月21日-23日，中心完成省医师资格上机考试技术支持保障工作。

1月20日-8月21日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至8月21日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8787114人次，其中“医生在线”问诊服务累计88035人次。

截至8月21日，全省电子居民健康卡共12582161人用卡，32846274人次用卡。

截至8月21日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据454003人次、在线问诊服务数据1811人次。

|  | 医疗机构 | 吉大一院 | 吉大二院 | 吉大中日联谊医院 | 长春中医药大学附属医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据项 | 获取监管平台医师唯一标识（次） | 84 | 5 | 457 | 471 |
|  | 网上预约挂号（人次） | 453358 | 1 | 575 | 69 |
|  | 在线问诊服务（人次） | 621 | 2 | 168 | 1020 |
|  | 在线医技预约（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医生评价信息（人次） | 0 | 0 | 0 | 757 |
|  | 网络诊疗服务（人次） | 0 | 1 | 0 | 201 |
|  | 电子处方（人次） | 0 | 1 | 0 | 7 |
|  | 电子处方药品明细（个） | 0 | 1 | 0 | 219 |
|  | 线上诊疗服务图片（张） | 0 | 0 | 91 | 35 |

截至8月21日，全省14家中省直医院、4个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通。其中，11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台，9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 实现 |  |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 |  |
| 4 | 基层领导驾驶舱系统 | 已联通 | 实现 |  |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月