吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年8月29日-9月5日 2020年第30期 总第37期

8月30日，按照长春市卫生健康委对接文件要求，中心对国药控股吉林有限公司互联网医院、长春市第二医院格润物联互联网医院接入省互联网医疗服务监管平台进行技术审核并反馈存在问题。

9月1日，中心完成政务信息资源共享项目死亡医学信息历史数据梳理及上传工作。

同日，按照通化市卫生健康委对接文件要求，中心对通化市宋氏百年综合门诊部接入省互联网医疗服务监管平台进行技术指导。

同日，中心向委规划信息处提供《2020年吉林省统计年鉴》相关指标数据。

9月2日，出生医学证明管理系统完成与省全民健康信息平台数据接口对接并上传截至2020年8月31日数据。

9月3日，中心完成委机关电子政务外网布线安装调研，同时完成承建单位遴选工作。

同日，中心协助委医政医管处做好“国家新冠病毒核酸检测能力建设视频培训会议”系统调试技术保障工作。

9月4日，中心组织召开省平台项目工作会。委规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对项目进展及存在问题进行详细梳理，明确解决思路和下一步工作计划。

同日，中心完成吉林省国家卫生统计信息网络直报系统与省全民健康信息平台接口开发工作并进行调试。

同日，中心召开2020年度财政预算执行情况与2021年度预算计划调度会。

9月5日，中心赴安图县松江镇德化村、小沙河乡东进村看望贫困户。

同日，中心向委体改处提供“十三五”医改规划评估核心相关指标数据。

8月29日-9月5日，受国家卫健委统计信息中心委托，中心组织专家完成辽宁省大连市中心医院、大连市妇女儿童医疗中心、朝阳市中心医院、中国医科大学附属口腔医院、沈阳市第四人民医院5家医院互联互通标准化成熟度测评。

1月20日-9月4日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至9月4日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8839526人次，其中“医生在线”问诊服务累计89398人次。

截至9月4日，全省电子居民健康卡共13139248人用卡，34521002人次用卡。

截至9月4日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据454180人次、在线问诊服务数据2109人次。

截至9月4日，全省14家中省直医院、6个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通。其中，11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台，9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 |  名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 | — |
| 4 | 基层领导驾驶舱系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 5 | 基层医疗卫生机构管理信息系统 | 已联通 | 待实现 | — |
| 6 | 卫生统计直报系统 | 已联通 | 待实现 | — |
| 7 | 药品药械采购服务平台 | 待联通 | 待实现 | — |
| 8 | 儿童免疫规划信息系统 | 待联通 | 待实现 | — |
| 外部系统 |
| 1 | 政务信息资源共享交换平台 | 已联通 | 实现 | — |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科 投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春 编辑: 王秋月