吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年9月12日-9月18日 2020年第32期 总第39期

【重要情况】9月16日-17日，省纪委信息室对驻委纪检组J网建设项目终端防护及联通测试进行巡检并对检查情况进行通报，省卫生健康委位列第一批“全部合格”名单。

9月14日，中心党支部召开全体党员大会，传达学习习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话——《充分认识颁布实施民法典重大意义 依法更好保障人民合法权益》,深入学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话精神。

同日，中心组织开展网络安全周宣传活动。学习《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》，利用宣传条幅、LED电子显示屏宣传网络安全标语，组织相关人员线上观看学习网络安全知识。

同日，中心召开主任办公会议。审议吉林省全民健康信息平台项目需求规格说明书、吉林省全民健康信息平台标准专家论证会、法律顾问费用，听取互联网医院前期工作情况及下一步工作计划、直报系统密码测评整改方案论证会情况汇报。

9月15日，中心完成吉林省国家卫生统计信息网络直报系统与省全民健康信息平台接口对接工作。

同日，中心完成委机关办公楼电子政务外网布线工作。

同日，中心协助委医政医管处做好“全国新冠肺炎医疗救治工作视频会议”系统调试技术保障工作。

同日，中心向委规划信息处提供全省医疗卫生机构分类情况相关数据；向省中医药管理局医政处提供全省中医药服务资源相关数据。

9月14日-16日，中心对国药集团互联网医院测试数据进行质量校验。

9月17日，中心参加全国卫生健康规划信息工作电视电话会议。

同日，省政数局对委机关省政府专网等级化保护安全进行评估巡检，中心做好相关迎检工作。

9月14日-17日，白城微医互联网医院、长春市第二人民医院格润物联互联网医院与省互联网医院监管平台进行测试服务数据对接。

9月15日-17日，中心对长春中医药大学附属消化病医院/长春单氏中医院、长春市中西医结合医院、长春恒康中医院、长春市中心医院、长春市第二人民互联网医院进行现场调研，听取互联网医院的工作进度及下一步工作计划，并根据互联网医院工作进展情况给予指导。

9月18日，中心参加委规划信息处组织召开的省卫生健康统计工作座谈会。

同日，中心党支部组织开展主题党团活动，参观长春市革命烈士纪念馆——长春市抗美援朝馆，弘扬爱国主义精神，强化红色革命教育。

同日，中心协助委基层处做好“国家推进紧密型县域医疗卫生共同体和社区医院建设视频会议”系统调试技术保障工作。

9月14日-18日，中心完成委机关25个处室160台计算机保密检查工作。

1月20日-9月18日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至9月18日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8880164人次，其中“医生在线”问诊服务累计91537人次。

截至9月17日，全省电子居民健康卡共13678782人用卡，36242902人次用卡。

截至9月18日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据454405人次、在线问诊服务数据2428人次。

截至9月18日，全省14家中省直医院、6个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通。其中，11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台，9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 |  名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 | — |
| 4 | 基层领导驾驶舱系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 5 | 基层医疗卫生机构管理信息系统 | 已联通 | 待实现 | — |
| 6 | 卫生统计直报系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 7 | 药品药械采购服务平台 | 待联通 | 待实现 | — |
| 8 | 儿童免疫规划信息系统 | 待联通 | 待实现 | — |
| 外部系统 |
| 1 | 政务信息资源共享交换平台 | 已联通 | 实现 | — |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科 投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春 编辑: 王秋月