吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年10月10日-10月16日  2020年第35期 总第42期

【重要情况】

10月12日，第三届数字中国建设峰会在福州市开幕，吉林省电子居民健康卡应用解决医疗服务堵点问题作为国家卫生健康委推荐典型案例在大会上展示。

10月13日，国家卫生健康委办公厅发文，通报表扬我省典型案例“电子居民健康卡应用解决医疗服务堵点问题”。同时该案例被编入人民卫生出版社出版的《健康为民 信息化技术发展实践“互联网+医疗健康”示范服务优秀案例集》。

10月10日，中心召开支委扩大会议。传达学习省卫生健康委紧急召开的安全生产工作会议精神，贯彻落实省卫生健康委副主任张力讲话精神；听取中心人员岗位竞聘、互联网医院审查、省全民健康信息平台项目进展情况及省平台等保测评等工作汇报；审议通过中心信息化建设项目管理办法和十月份结对包保健康扶贫工作实施方案。

同日，中心协助委疾控处做好“2020年结核病和麻风病防控重点工作推进暨终期评估工作部署视频会议”系统调试技术保障工作。

同日，中心组织全体职工开展消防灭火安全演练活动。

10月12日，中心组织省平台项目承建公司技术人员到吉林大学中日联谊医院研讨数据对接工作，明确数据接口改造完成时限。

同日，中心技术人员与东软公司技术人员研究省平台标准规范发布事宜，确定10-12月标准规范发布计划。

同日，中心协助委医政医管处做好“进一步加强院前医疗急救服务工作视频会议”系统调试技术保障工作。

同日，中心开展安全生产宣传工作。

10月13日，中心对省中医药管理局、委体改处就省平台监管模块进行培训。

同日，中心协助委医政医管处做好“关于山东省青岛市新冠肺炎聚集性疫情视频会议”系统调试技术保障工作。

同日，中心对恒康中医院建设互联网医院所需相关技术标准进行指导。

10月14日，省卫生健康委组织召开J网建设项目验收会，中心副主任赵颖春在会上汇报项目基本情况。

同日，中心对委人口处就省平台监管模块进行培训。

同日，中心对吉大一院互联网医院数据上报存在问题进行排查并根据实际情况协助医院进行整改。

同日，中心研究依托省全民健康信息服务平台小程序，实现9项省平台便民惠民应用。

10月15日，省卫生健康委组织召开委直属单位保密工作再部署再培训工作会议，中心在会上就如何开展技术层面保密自查工作进行培训。

同日，中心向白城微医互联网医院、国药控股互联网医院出具信息系统建设情况及与省互联网医疗服务监管平台对接情况报告。

同日，中心对委应急办、监督处就省平台监管模块进行培训。

10月16日，中心组织召开省平台信息安全等级保护定级专家评审会，确定省平台安全保护等级为第三级。

同日，中心向委医政医管处提供全省卫生人员情况相关数据。

1月20日-10月16日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至10月16日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8945845人次，其中“医生在线”问诊服务累计100204人次。

截至10月16日，全省电子居民健康卡共14759821人用卡，39508912人次用卡。

截至10月16日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据515718人次、在线问诊服务数据2727人次。

截至10月16日，全省14家中省直医院、6个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通。其中，11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台，10家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 | — |
| 4 | 基层领导驾驶舱系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 5 | 基层医疗卫生机构管理信息系统 | 已联通 | 待实现 | — |
| 6 | 卫生统计直报系统 | 已联通 | 实现 | — |
| 7 | 药品药械采购服务平台 | 待联通 | 待实现 | — |
| 8 | 儿童免疫规划信息系统 | 待联通 | 待实现 | — |
| 外部系统 |  |  |  |  |
| 1 | 政务信息资源共享交换平台 | 已联通 | 实现 | — |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月