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11月1日，中心为委人事处、规划信息处提供全省人员情况、床位情况等相关数据。

11月2日，省委保密委员会到省卫健委开展保密工作绩效考评及自查自评工作检查，中心配合做好计算机保密检查等相关迎检工作。

11月3日，国家卫生健康委统计信息中心信息标准处处长李岳峰到长春市做专题培训，中心及吉大二院、吉大中日联谊医院、省肿瘤医院信息中心相关技术骨干参加培训。

同日，中心组织召开省平台项目周例会，听取承建单位关于上次周例会部署工作完成情况，研究确定软件功能专家复核会会议日程、会议材料、人员分工等工作内容。

同日，中心召开支委会，根据工作需要对领导班子成员分工进行调整。


11月4日，中心参加“吉林省基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目第三轮研讨会”，研究讨论数据对接方式。

同日，中心召开健康扶贫工作座谈会。

11月5日，吉林省人口健康信息平台通过信息安全等级保护第三级测评，获得96.88分。

同日，中心承办全省卫生统计信息网络直报系统视频培训会。会议从指标解释、报送经验、系统功能等方面进行系统全面讲解，各级卫生健康部门、医疗卫生机构统计负责人共500余人参加培训。

同日，中心完成省全民健康信息服务平台小程序端上线准备工作。

同日，中心对长春中医药大学附属消化病医院/长春单氏中医院互联网医院建设过程中存在的技术问题提出整改意见。

同日，中心完成“2020全国医疗人工智能创新奖”应用类奖项评选活动智慧服务创新奖奖项材料申报工作。

同日，中心协助委扶贫办做好“全省决战决胜健康扶贫攻坚工作推进再部署电视电话会议”系统调试及技术保障。

同日，吉林大学中日联谊医院实现部分电子病历类存量数据上传至省全民健康信息平台。

11月6日，中心组织召开省平台软件功能专家复核会。与会专家对基础平台、统一数据采集和交换平台、信息资源中心、惠民平台、业务协同平台以及接口等七大类44项功能进行详细核对和研讨，一致认为项目软件功能符合要求。

同日，中心向委医政医管处提供相关医院病案首页数据。

1月20日-11月6日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至11月6日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8996846人次，其中“医生在线”问诊服务累计102008人次。

截至11月6日，全省电子居民健康卡共15664438人用卡，42126297人次用卡。

截至11月6日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据673454人次、在线问诊服务数据3246人次。

[bookmark: _GoBack]截至11月6日，全省14家中省直医院全部实现部分电子病历类存量数据上传至省全民健康信息平台，其中11家医院完成上传存量数据分析。6个卫生健康业务系统实现与省平台接口对接。                                                                  
	序
	 医疗机构
	网络联通
	数据采集
开始时间
	数据量（条）

	1
	吉林大学第一医院
	已联通
	2020.10.23
	48

	2
	吉林大学第一医院（二部）
	已联通
	2020.10.15
	4909546

	3
	吉林大学第二医院
	已联通
	2020.10.21
	1959381

	4
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	2020.11.5
	156987

	5
	吉林大学口腔医院
	已联通
	2020.5.15
	8972053

	6
	省人民医院
	已联通
	2019.12.11
	86000114

	7
	省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	2019.9.20
	31256388

	8
	省妇幼保健院
	已联通
	2020.3.30
	24644405

	9
	省脑科医院
	已联通
	2019.9.27
	15916043

	10
	省结核病医院
	已联通
	2019.9.27
	3079061

	11
	省职业病防治院
	已联通
	2019.10.17
	1464956

	12
	省肿瘤医院
	已联通
	2020.9.25
	27606995

	13
	省前卫医院
	已联通
	2020.4.1
	20283507

	14
	省一汽总医院
	已联通
	2020.4.16
	65104441



	序
	 系统名称
	网络联通
	接口对接
	业务范围

	1
	人口宏观管理与决策信息系统
	已联通
	实现
	协同业务

	2
	出生医学证明管理系统
	已联通
	实现
	协同业务

	3
	电子居民健康卡省级管理平台
	已联通
	实现
	监管业务

	4
	基层领导驾驶舱系统
	已联通
	实现
	监管业务

	5
	基层医疗卫生机构管理信息系统
	已联通
	待实现
	数据交换

	6
	卫生统计直报系统
	已联通
	实现
	监管业务

	7
	药品药械采购服务平台
	待联通
	待实现
	—

	8
	儿童免疫规划信息系统
	待联通
	待实现
	—

	9
	政务信息资源共享交换平台
	已联通
	实现
	数据交换
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